Log 2012-02-22

Deltagere fremmødt: Sam, René, Søren, Nicolaj, Michael, Yusuf  
Digitalt fremmødt: Ingen  
Ikke fremmødt: Cong (1. advarsel)

Søren:

* Har forsøgt at få aftale i hus.
* I dag skal han få presset Poul, så vejledermødet kan finde sted.
* Problemet er, at han ikke har fået svar.

Nicolaj:

* …
* …
* …

Yusuf:

* Har set på databaser.
* I dag skal han kigge på databaser.
* Ingen problemer.

Sam:

* Har set på databaser og hvordan ER-diagrammer fungerer.
* Skal se på databaser.
* Ingen problemer umiddelbart.

Cong: IKKE TIL STEDE!

Michael:

* Michael har lavet vision og risk list. Den er også lagt op på github.
* I dag vil han lave på databaser.
* Ingen problemer.

René:

* Lavet på SCRUM, teori ang. Udviklingsprocesser
* Se på databaseopgaver og SCRUM-værktøjer.
* Problemerne er SCRUM-værktøjer, da der ikke har været respons på dem.

Der er mange værktøjer, og en af dem skal vælges snarest. Indtil videre er backup-planen SCRUMDo, da den er rimelig meget brugt. Dette er kun i tilfælde, at de andre værktøjer ikke er brugbare.

De nuværende valgte værktøjer vil blive mellem:

* Kunagi
* IceSCRUM
* PangoScrum
* AgileWrap
* SCRUMY

Der skal afholdes en afstemning næste uge angående værktøjsløsning, ellers tager gruppelederen initiativ og bestemmer et værktøj.

GitHub-brug er relativ høj, nogle har stadig problemer med at sætte det op. Folk klarer sig rimelig fint.

Før konstruktionsfasen skal der snakkes om, hvordan branching m.m. i GitHub skal fungere.

OPDATERING: Søren har nu fået svar fra Poul, der vil have vejledermøde 12.15 torsdag.

Der diskuteres hvorvidt der skal være et fast vejledermøde eller kører efter adhoc.

Under konstruktionsfasen vil et sprint køre mandag til mandag, dvs. man har syv dage til at arbejde. Dagen derpå bliver dermed også opstart.

Evt. når sprint er slut, kan der aftales møde med Poul **(reminder til René)**.

Næste møde afholdes **i morgen EFTER** SWT1 kl. 10.15.